| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОПАРИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 15.06.2021 |  | № № | 55 |
| п. Заря |

О внесении изменений в план работы по благоустройству

территории Заринского сельского поселения на 2021 год

В соответствии с решением Заринской сельской Думы от 18.12.2019 № 33/05 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Заринского сельского поселения на 2020-2022 годы», в целях улучшения санитарного состояния и повышения уровня благоустройства территории Заринского сельского поселения, администрация Заринского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план работы по благоустройству территории Заринского сельского поселения на 2021 год в новой редакции. Прилагается.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Заринское сельское поселение Опаринского района Кировской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Заринского сельского поселения			    		    И.А. Ташакова

_________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Глава администрации

Заринского сельского поселения                                              И.А. Ташакова

Разослать: дело, прокуратура, информационный бюллетень, сайт

Подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Заринское сельское поселение Опаринского района Кировской области и официальном сайте органов местного самоуправления Опаринского района oparino_oms.ru

Правовая экспертиза проведена:

предварительная

заключительная

Экспертиза соответствия

правилам оформления проведена

Ташакова Ирина Александровна

8(83353)7-70-23

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Заринского сельского поселения 
Опаринского района Кировской области

от 15.06.2021 № 55

ПЛАН

работы по благоустройству территории

Заринского сельского поселения на 2021 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Денежные средства, необходимые для выполнения мероприятий (руб.) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление писем о наведении порядка руководителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержатся в ненадлежащем порядке | в течение года | администрация Заринского с/п |  |  |
| 2 | Организация и проведение субботников по благоустройству, весенней очистке от мусора и озеленению поселения | апрель-май | администрация Заринского с/п, учреждения и организации, расположенные на территории Заринского с/п |  |  |
| 3 | Санитарная уборка придомовых территорий многоквартирных домов, жилых частных домовладений | постоянно | администрация Заринского с/п, жители поселка |  |  |
| 4 | Благоустройство парка (уборка мусора, выпиливание сухих деревьев). | май-июнь | администрация Заринского с/п |  |  |
| 5 | Очистка от мусора территории берегов пруда Заринского сельского поселения. | май-июнь | администрация Заринского с/п |  |  |
| 6 | Благоустройство и озеленение территории около магазинов, учреждений, организаций предприятий, расположенных на территории Заринского сельского поселения | май-июнь | Руководители организаций, предприятий, учреждений |  |  |
| 7 | Ремонт скамеек и покраска детских площадок на придомовых территориях Заринского сельского поселения | июнь | администрация Заринского с/п |  |  |
| 8 | Благоустройство парка Ветеранов по ул. Ленина (ремонт ограждения территории парка, очистка от мусора, обрезка сухих веток, посадка цветов) | май | Совет ветеранов, администрация поселения |  |  |
| 9 | Благоустройство территории памятника, погибшим воинам в ВОВ (очистка территории от мусора, озеленение территории) | май | Совет молодежи |  |  |
| 10 | Выявление административных правонарушений Правил благоустройства | постоянно | администрация Заринского с/п |  |  |
| 11 | Обкос травы (уничтожение борщевика) по обочинам дорог Заринского сельского поселения. | по мере необходимости | администрация Заринского с/п |  |  |
| 12 | Очистка дороги от кустарников при въезде в поселок | Май - август | администрация Заринского с/п |  |  |
| 12 | Приобретение ламп для уличного освещения | июнь-август | администрация Заринского с/п | 10000,00 |  |
| 13 | Приобретение краски для покраски ограждения территории парка Ветеранов по ул. Ленина. Ремонт изгороди. | Июнь-июль | Совет ветеранов | 24400,00 |  |
| 14 | Демонтаж, снос строений, сооружений, вывоз мусора с его дальнейшей утилизацией | Июнь-август | администрация Заринского с/п | 27650,00 |  |
| 15 | Санитарная уборка территории поселения | Апрель-май | администрация Заринского с/п | 7350,00 |  |
| 16 | ГСМ для мотокосы | Июнь-август | администрация Заринского с/п | 15000,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 84400,00 |  |

_____________